COMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE LOS

PLANES DE TRABAJO

Orlando Carnota Lauzán, Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, 2003.

La planificación es una función administrativa relacionada con la determinación previa de los objetivos a lograr y de las actividades a llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos.

En la dirección administrativa típica existe una zona interesante de planificación que se conoce, regularmente, como planes de trabajo.

Aunque se basan en los mismos principios generales que los planes de producción, los planes de servicios o el plan técnico-económico, los planes de trabajo tienen su personalidad propia y requieren la utilización de determinadas técnicas que eviten errores importantes.

Los planes de trabajo tienen todas las ventajas derivadas de la planificación, siempre que su preparación y puesta en funcionamiento sigan técnicas adecuadas.

Pudiéramos enfocar la cuestión de los planes de trabajo en función del tiempo que abarcan; así llegaríamos a una división en tres niveles: corto, mediano y largo plazo.  Sin embargo, el propósito de estas recomendaciones es intencionalmente limitado, por lo cual nos referimos específicamente a los planes de trabajo a corto plazo, entendido como tales aquellos cuyo horizonte máximo es de un año, sin perjuicio de que muchas de las cuestiones aquí señaladas son ciertas para plazos mayores.

Dividiremos el estudio de los planes de trabajo en tres etapas: antes, durante y después.

Antes de la confección del plan:

- Pida las políticas generales a su jefe superior y fije las políticas a aplicar en su área de influencia jerárquica.

- Asegúrese de que todos están claros en las políticas fijadas por usted y de que no existen contradicciones entre las mismas.

- Establezca un método para la confección del plan que le garantice uniformidad, calidad y tiempo.  Si se puede combinar en un solo modelo la confección y el control, hágalo.

- Inicie el proceso de preparación con suficiente anticipación al período cuando debe ejecutarse el plan.

- Sintetice el plan a medida que éste sube en la escala jerárquica.  Esto significa que el nivel de detalle debe reducirse a medida que el plan va pasando a niveles superiores.

- Procure la integración que se requiera entre los planes administrativos, sindical y político.  Esto no limita la independencia de cada organismo, al contrario la fortalece.

Durante la confección del plan de trabajo:

- Manténgase vinculado con sus subordinados, brindando asesoramiento y haciendo ajustes a las políticas en los casos necesarios.

- Asegúrese de que los trabajadores estén  participando en la confección del plan, así como las organizaciones políticas de su área.

- Asegúrese de que se establecen las coordinaciones adecuadas con las otras áreas, distintas a las suyas, que pueden afectar lo que se está planificando.

- Tómese un tiempo para revisar el plan que le proponen.  Posteriormente discútalo con sus subordinados.

- Combine la audacia con las posibilidades reales.

- Garantice que se utilicen las experiencias derivadas de planes anteriores.

- Garantice que lo planificado es <controlable>

- Garantice que se ha hecho balance de recursos y tareas.

Después de confeccionado el plan:

- Determine un sistema de control periódico y póngalo en práctica.

- No acceda fácilmente a las propuestas de cambios en los planes.

- Exija responsabilidades por la firmeza de las acciones y los  resultados, y deje bien aclarado a sus subordinados que usted los evaluará por la calidad del nivel de realización y lo que logren alcanzar y no por su capacidad de justificarse.

- Utilice los principios del control selectivo para definir la periodicidad y la profundidad de las verificaciones.

- Acumule experiencia para futuros planes a partir del control del plan.

COMPRUEBE LAS CUALIDADES DE LOS  PLANES DE TRABAJO.

Definido los objetivos y preparados los planes  de trabajo, se hace necesario analizar si los mismos tienen las cualidades indispensables para actuar como instrumentos de dirección.

Nuestra experiencia es que esto, a veces, no se hace.  Esto trae como consecuencia que los planes tienen defectos evidentes que después se descubren, como tareas no debidamente escalonadas en el tiempo, responsabilidades no definidas, tareas que se han olvidado, etc.

En estos casos, el plan se convierte en una relación de buenos propósitos que no sirve para dirigir.

Considere las preguntas siguientes como aspecto cualitativo  de los planes de trabajo.  Si las respuestas a las preguntas siguientes son satisfactorias, se puede afirmar que el plan  es bueno.  Veamos:

¿Qué?

¿Qué tareas son imprescindibles para alcanzar los objetivos? ¿Están todas incluidas?

¿Con qué?

¿Hay un balance entre lo que se pretende hacer y los recursos disponibles?

¿Dónde?

¿Se definió la unidad organizativa que se responsabiliza con cada actividad? ¿Es ésa la unidad adecuada? ¿Podría esa actividad combinarse con otra y asignarse a una unidad distinta?

¿Quién?

¿Se definió el ejecutor, o los ejecutores, de cada actividad?

¿Cuándo?

¿Están fijadas las fechas de inicio y terminación de cada tarea?  Cuando las tareas son dependientes unas de otras, ¿se han interrelacionado adecuadamente sus fechas de inicio y terminación?

¿Cómo?

¿Hay un método a seguir para la ejecución de la tarea?  ¿Es el adecuado?

¿Por qué?

Esta pregunta se la hará, a su vez, a cada una de las respuestas a las preguntas anteriores.  Ejemplo: ¿Por qué son ésas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos? ¿Por qué se consideran ésas las fechas adecuadas?